PROJEKT: „SZANUJMY ENERGIĘ. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO”

BENEFICJENT: POWIAT BYTOWSKI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 219 282,19 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 775 891,01 ZŁ

WKŁAD WŁASNY: 1 207 780,50 ZŁ

PROJEKT „SZANUJMY ENERGIĘ. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO PODZIELONO NA TRZY ETAPY:

Etap pierwszy:„Szanujmy energię. Kompleksowa termomodernizacja bazy dydaktycznej placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego. Termomodernizacja przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii budynków dydaktycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie” „Szanujmy energię. Kompleksowa termomodernizacja bazy dydaktycznej placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego. Termomodernizacja przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii budynków dydaktycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie”.

Zakres robót obejmował:

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wymianę pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym nowym  oraz łączniku.

- Docieplenie połaci dachowej budynku dydaktycznego nowego, łącznika oraz uzupełnienie izolacji cieplnej połaci dachowej starej szkoły.

- Docieplenie ścian zewnętrznych.

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku starej szkoły.

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  budynku dydaktycznego nowego.

- Instalacja solarna ciepłej wody użytkowej.

- Remont schodów zewnętrznych.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 816 562,46 zł

Roboty zrealizowano w oparciu o projekt budowlany autorstwa Pracowni Projektowej Wieża

Wykonawcą robót budowlanych był: ELWOZ Spółka z o.o., Szklana 44, 83-334 Miechucino

Nadzór inwestorski nad realizowana inwestycją sprawował: mgr inż. Franciszek Gontarz

Budynek starej szkoły przed termomodernizacją

Budynek starej szkoły po skończonej termomodernizacji

Budynek dydaktyczny przed termomodernizacją.

Budynek dydaktyczny  nowy po skończonej termomodernizacji.

Etap II: „Szanujmy energię. Kompleksowa termomodernizacja bazy dydaktycznej placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego. Termomodernizacja przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku. Remont wewnętrznych szlaków komunikacyjnych i  dróg dojazdowych na działce Nr 35/4 w Miastku”

Zakres robót obejmował:

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- Docieplenie ścian zewnętrznych.

- Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach warsztatów szkolnych.

- Wymianę przyłącza cieplnego z rur preizolowanych.

- Wykonanie instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej.

- Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.

- Utwardzenie szkolnego terenu.

Wartość robót termomodernizacyjnych wyniosła:522 137,92  zł.

Wartość robót związanych z utwardzeniem terenu wyniosła: 311 538,73 zł.

Roboty termomodernizacyjne zrealizowano w oparciu o projekt budowlany autorstwa Pracowni Projektowej Wieża.

Utwardzenie szkolnego terenu zrealizowano  w oparciu o dokumentacje projektową autorstwa Biura Projektowego Roman Sobolewski.

Wykonawcą robót budowlanych była Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych, ul. Koszalińska 22, 77-200 Miastko.

Nadzór inwestorski nad realizowana inwestycją sprawował: mgr inż. Franciszek Gontarz.

Trwające roboty związane z termomodernizacja obiektu i utwardzeniem terenu

Budynek po skończonej termomodernizacji.

Etap III: „Szanujmy energię. Kompleksowa termomodernizacja bazy dydaktycznej placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego. Termomodernizacja przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii kompleksu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy”

Zakres robót obejmował:

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wymianę pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym oraz łącznika budynku administracyjnego z dydaktycznym.

- Docieplenie połaci dachowej łącznika budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną.

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku administracyjnego wraz z łącznikiem, dydaktycznego, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem.

- Modernizację  instalacji centralnego ogrzewania.

- Montaż instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej.

- Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej.

- Modernizację kotłowni o mocy grzewczej  300 kW.

Wartość robót termomodernizacyjnych wyniosła: 1 785 375,81 zł.

Roboty termomodernizacyjne zrealizowano w oparciu o projekt budowlany autorstwa Pracowni Projektowej Wieża.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX” Spółka Jawna J Wiśniewski, M. Zieliński, ul. Sportowa 3 E, 76-200 Słupsk.

Nadzór inwestorski nad realizowana inwestycją sprawował: mgr inż. Franciszek Gontarz.

Łącznik budynku

Budynek dydaktyczny przed pracami termomodernizacyjnymi

Kotłownia szkolna w trakcie robót modernizacyjnych

Budynek administracyjny po skończonej termomodernizacji

Budynek dydaktyczny po skończonych pracach termomodernizacyjnych

Budynek sali gimnastycznej po skończonej termomodernizacji

Produktami realizacji projektu są 3 placówki oświatowe powiatu bytowskiego objęte termomodernizacją o łącznej powierzchni ogrzewanej 8 077,0 m²:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie o pow. 2 593,0 m² (2010 r.),

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy o pow. 
3 945,0 m² (2011 r.),

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku o pow. 1 539,0 m² (2010 r.).

Tab. Wskaźniki produktu

| Wskaźnik | Źródło weryfikacji danych | Jedn. | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.11 Liczba obiektów objętych termomodernizacją | Protokoły odbioru robót budowlanych | szt. | 3 |
| 5.5.12 Powierzchnia obiektów objętych termomodernizacją | Protokoły odbioru robót budowlanych | m² | 8077,00 |

#### Wskaźniki rezultatu

Rezultatem realizacji projektu jest ilość energii zaoszczędzonej w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynków oświatowych:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie - 210,28 MWh/rok,

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzierzy - 425,00 MWh/rok,

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku - 176,11 MWh/rok.

Łączna ilość zaoszczędzonej energii wyniesie 811,39 MWh/rok.

Tab. Wskaźniki rezultatu

| Wskaźnik | Jedn. | Wartość bazowa | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.18 Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych | MWh/rok | 0 | 811,39 |

#### Wskaźniki oddziaływania projektu – cele długofalowe

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu bezpośredniego, jakim jest poprawa efektywności energetycznej systemów cieplnych budynków oświatowych powiatu bytowskiego na terenie Bytowa, Łodzierzy i Miastka. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki realizacji założonych w projekcie kompleksowych działań termomodernizacyjnych w obrębie 3 placówek oświatowych.

Zaplanowane prace w poszczególnych obiektach polegały na modernizacji nie spełniającej obowiązujących norm instalacji c.o., dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu, wymianie starych nieszczelnych okien oraz drzwi zewnętrznychoraz modernizacji systemów przygotowania ciepłej wody poprzez instalację kolektorów słonecznych. Poprawa stanu instalacji grzewczej umożliwiła sprawne funkcjonowanie całego systemu cieplnego oraz zwiększy jego sprawność regulacyjną, co niewątpliwie wpłynęło na zmniejszenie kosztów eksploatacji każdego z budynków oraz zwiększenie komfortu przebywających tam uczniów, podopiecznych i nauczycieli.Przyjęte działania przyczyniły się do ograniczenia energochłonności analizowanych budynków i zmniejszyły straty ciepła generowane dotychczas z uwagi na zły stan techniczny, w szczególności w zakresie infrastruktury cieplnej.

Kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych powiatu bytowskiego zapewniło trwałe i całkowite rozwiązanie problemu przy znacznej skali oddziaływania. Pozwoliło na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynęło na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki.

Poprawa efektywności energetycznej systemów cieplnych placówek oświatowych przełożyła się bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania inwestycji, co jest zgodne z przyjętym celem nadrzędnym projektu. Zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii, ograniczą nadmierną emisję do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych. Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody poprzez montaż systemu kolektorów słonecznych w każdym z budynków spotęgowała w/w korzyści ekologiczne, a poza tym przyczyniła się do promocji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym w aspekcie społecznym i prośrodowiskowym placówki oświatowe powiatu bytowskiego, poprzez dawanie przykładu w stosowaniu odnawialnych źródeł energii, dołączą do grona propagatorów prośrodowiskowych rozwiązań technicznych w swoim regionie.